ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----🙞🙞🕮🙜🙜-----

Tên đề tài:

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ     VÀ ĐIỀU PHỐI NGUỒN LỰC TÌNH NGUYỆN VIÊN TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP MÔ HÌNH HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

(PROPOSAL DOCUMENT)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S.  Huỳnh Hải Thiên

Th.S. Trần Huệ Chi

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Huỳnh Như Quốc	-	28211106754

- Trần Ngọc Huy	-	28211352305

- Dương Ngọc Xuân Mai	-	28203503086

- Kiều Phước Thịnh	-	28219101715

- Nguyễn Minh Hoàng	-	28211126155

Đà Nẵng, 5 - 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Tên dự án | Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 12/03/2026 | Thời gian kết thúc | 15/05/2026 |  |
| Khoa | Khoa Công Nghệ Thông Tin |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | - Th.S. Huỳnh Hải Thiên - Sđt: 0905831177 - Email: thienhh@techzen.vn - Th.S. Trần Huệ Chi - Sđt: 0983751077 - Email: tranhuechidt@gmail.com |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Trần Ngọc Huy Email: tranngochuy5@ dtu.edu.vn SĐT: 0373462209 |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Trần Ngọc Huy | tranngochuy5@ dtu.edu.vn |  | 0373462209 |
| Thành viên nhóm | Huỳnh Như Quốc | huynhnhuquoc@dtu.edu.vn |  | 0777960369 |
|  | Dương Ngọc Xuân Mai | duongnxuanmai@dtu.edu.vn |  | 0708043747 |
|  | Kiều Phước Thịnh | kieuphuocthinh@dtu.edu.vn |  | 0896042307 |
|  | Nguyễn Minh Hoàng | nguyenminhhoang21@dtu.edu.vn |  | 0799347721 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |  |  |
| Tác giả | Huỳnh Như Quốc |  |  |
| Vai trò | Thành viên |  |  |
| Ngày | 15/03/2026 | Tên tệp: | SCI_SE _01.ProjectProposal.docx |
| URL |  |  |  |
| Truy cập | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| 1.0 | Huỳnh Như Quốc | 15/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Huỳnh Như Quốc | 16/03/2026 | Hoàn thiện tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GVHD | Th.S. Huỳnh Hải Thiên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Th.S. Trần Huệ Chi | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Chủ sở hữu | Trần Ngọc Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Scrum master | Trần Ngọc Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Thành Viên | Huỳnh Như Quốc | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Dương Ngọc Xuân Mai | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Kiều Phước Thịnh | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Nguyễn Minh Hoàng | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |

- MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1.	Mục đích	1

1.2.	Phạm vi	1

1.3.	Tham khảo	1

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	2

2.1.	Lý do chọn đề tài	2

2.2.	Định nghĩa dự án	3

2.3.	Giải pháp đề xuất	3

2.3.1.	Mục tiêu dự án	4

2.3.2.	Hoạt động của ứng dụng	5

2.3.3.	Các chức năng cơ bản của hệ thống	7

2.3.4.	Mô tả	8

2.3.5.	Các công nghệ ràng buộc	8

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ	10

3.1.	Định nghĩa Scrum	10

3.1.1.	Mô tả Scrum	10

3.1.2.	The artifacts	11

3.1.3.	Process (Quá trình)	12

3.2.	Kế hoạch tổng thể	12

3.3.	Quản lý tổ chức	13

3.3.1.	Nguồn nhân lực	13

3.3.2.	Phi nhân lực	14

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Danh mục tài liệu tham khảo	1

Bảng 2: Master Plan (Tiến trình Scrum)	12

Bảng 3: Nguồn nhân lực	13

Bảng 4: Phi nhân lực	14

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Scrum process (Tiến trình Scrum)	12

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Xác định yêu cầu, ý tưởng các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án

- Đưa ra các đề xuất dự án, kế hoạch hành động dự án, kiến trúc, giải pháp thực hiện, bao gồm cả về kế hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát dự án.

## Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các mốc thời gian quan trọng trong dự án v.v....

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án

## Tham khảo

Bảng 1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | HTML, CSS, JS | https://www.w3schools.com/ |
| 3 | PHP | https://www.javatpoint.com/java-tutorial |
| 4 | Laravel Framework | https://laravel.com/docs/12.x/releases |
| 5 | Vue.js 3 | https://vuejs.org/guide/introduction |
| 6 | FastAPI | https://fastapi.tiangolo.com/ |
| 7 | Pydantic | https://docs.pydantic.dev/latest/concepts/models/ |
| 8 | LightGBM | https://lightgbm.readthedocs.io/en/v4.4.0/Python-API.html |
| 9 | scikit-learn | https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html |
| 10 | SHAP (Explainability) | https://shap.readthedocs.io/ |
| 11 | MLflow | https://mlflow.org/docs/latest/ml/tracking.html |
| 12 | Isolation Forest | https://scikit-learn.org/stable/modules/outlier_detection.html |
| 13 | Isotonic Regression Calibration | https://scikit-learn.org/stable/modules/calibration.html |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Lý do chọn đề tài

- Trong bối cảnh hiện nay, các hoạt động tình nguyện và công tác xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn số lượng người tham gia. Đặc biệt tại các tổ chức cộng đồng, trường đại học và các tổ chức phi lợi nhuận, nhu cầu quản lý và điều phối hiệu quả nguồn lực tình nguyện viên đang trở thành một bài toán quan trọng.

- Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn các tổ chức vẫn áp dụng phương pháp quản lý thủ công hoặc sử dụng các công cụ đơn giản như bảng tính rời rạc. Điều này dẫn đến nhiều hạn chế đáng kể như: khó khăn trong việc xác định tình nguyện viên phù hợp với từng nhiệm vụ, chưa khai thác tối đa năng lực cá nhân, tốn nhiều thời gian trong quá trình điều phối, và thiếu cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động một cách chính xác và minh bạch.

- Bên cạnh đó, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, đặc biệt là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), hệ thống gợi ý (Recommendation System) và các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), nhiều giải pháp thông minh đã được áp dụng thành công trong việc phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, giáo dục và quản lý nguồn lực. Các công nghệ này cho phép tự động hóa quá trình đánh giá, so khớp và đề xuất phương án tối ưu dựa trên dữ liệu thực tế.

- Xuất phát từ những hạn chế trong thực tiễn và tiềm năng ứng dụng của công nghệ hiện đại, việc nghiên cứu và phát triển một hệ thống quản lý và điều phối tình nguyện viên tích hợp AI là hết sức cần thiết. Do đó, đề tài “Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định” được lựa chọn nhằm xây dựng một giải pháp công nghệ có khả năng tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực, nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động tình nguyện và hỗ trợ ra quyết định một cách khoa học, chính xác.

## Định nghĩa dự án

- Dự án “Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định” được định nghĩa là quá trình xây dựng một hệ thống phần mềm dạng ứng dụng web nhằm hỗ trợ toàn diện cho việc quản lý, tổ chức và điều phối các hoạt động tình nguyện.

- Hệ thống được thiết kế như một nền tảng tập trung, cho phép quản lý thông tin tình nguyện viên, quản lý chiến dịch và nhiệm vụ, hỗ trợ phân công nhân sự, theo dõi quá trình tham gia và đánh giá hiệu quả hoạt động. Qua đó, giúp các tổ chức giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả vận hành.

- Dự án tích hợp hai mô-đun AI cốt lõi: (1) Hệ thống gợi ý (Recommendation System) giúp đề xuất chiến dịch phù hợp cho tình nguyện viên dựa trên hồ sơ năng lực (kỹ năng, kinh nghiệm, vị trí địa lý, thời gian rảnh); (2) Mô-đun đánh giá độ tin cậy và rủi ro chiến dịch (AI Trust & Risk Evaluation) sử dụng LightGBM, Isolation Forest, NLP và SHAP để hỗ trợ kiểm duyệt viên ra quyết định duyệt, từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin.

- Điểm khác biệt cốt lõi của dự án là mô-đun AI Trust & Risk Evaluation không thay thế con người mà đóng vai trò hỗ trợ: cung cấp điểm số định lượng (Trust Score 0.0–1.0), phân loại mức rủi ro (LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL), liệt kê các cờ cảnh báo (risk flags) và giải thích trực quan (SHAP explanation) để kiểm duyệt viên có đủ thông tin ra quyết định chính xác và nhanh hơn. Mọi quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con người.

## Giải pháp đề xuất

- Giải pháp được đề xuất là phát triển một hệ thống ứng dụng web (Web-based Application) đóng vai trò là nền tảng trung tâm, cho phép kết nối giữa tổ chức và tình nguyện viên. Hệ thống hỗ trợ quản lý toàn diện thông tin tình nguyện viên, chiến dịch và quá trình tham gia, đồng thời cung cấp các công cụ hỗ trợ điều phối nhân sự một cách hiệu quả.

- Giải pháp tích hợp hai mô-đun AI cốt lõi: (1) Hệ thống gợi ý (Recommendation System) sử dụng các thuật toán phân tích đa chiều để đề xuất chiến dịch phù hợp cho tình nguyện viên dựa trên hồ sơ năng lực và yêu cầu chiến dịch; (2) Mô-đun đánh giá độ tin cậy và rủi ro (AI Trust & Risk Evaluation) dùng Machine Learning (LightGBM, Isolation Forest) và NLP (TF-IDF + Logistic Regression) để cấu trúc hóa việc phân tích chiến dịch, cung cấp Trust Score, Risk Level và giải thích SHAP cho kiểm duyệt viên.

- Giải pháp không chỉ giúp giảm thiểu thời gian và công sức quản lý mà còn nâng cao độ chính xác và tính minh bạch trong kiểm duyệt chiến dịch. Hệ thống còn xây dựng vòng lặp cải tiến liên tục (feedback loop): quyết định của kiểm duyệt viên được lưu lại làm nhãn huấn luyện, model AI được retrain theo tuần/tháng để cải thiện độ chính xác theo thời gian.

### Mục tiêu dự án

- Mục tiêu tổng thể của dự án là thiết kế và phát triển một hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên một cách hiệu quả, chính xác, minh bạch và có khả năng ứng dụng thực tế cao.

- Cụ thể, dự án hướng đến các mục tiêu sau:

- Xây dựng hệ thống quản lý tập trung cho phép lưu trữ và xử lý thông tin tình nguyện viên, chiến dịch tình nguyện và các dữ liệu liên quan (kỹ năng, kinh nghiệm, đánh giá, phản hồi).

- Hỗ trợ tự động hóa quá trình phân công và điều phối tình nguyện viên dựa trên các tiêu chí phù hợp (kỹ năng, vị trí, thời gian rảnh).

- Ứng dụng AI để xây dựng Hệ thống gợi ý (Recommendation System) giúp đề xuất chiến dịch phù hợp cho tình nguyện viên và gợi ý tình nguyện viên phù hợp cho nhà tổ chức.

- Triển khai mô-đun AI Trust & Risk Evaluation sử dụng LightGBM (Trust Score), Isolation Forest (bất thường), NLP/TF-IDF (rủi ro nội dung) và SHAP (giải thích) để hỗ trợ kiểm duyệt viên đưa ra quyết định duyệt chiến dịch một cách có căn cứ.

- Xây dựng quy trình kiểm duyệt minh bạch: kiểm tra luật nghiệp vụ bắt buộc (rule-based validation), chấm điểm độ tin cậy (trust scoring), phát hiện bất thường (anomaly detection) và phân tích nội dung (content analysis) hoạt động phối hợp.

- Tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, giảm thiểu thời gian và công sức trong quy trình kiểm duyệt thủ công.

- Xây dựng hệ thống có khả năng mở rộng và dễ dàng triển khai trong thực tế.

### Hoạt động của ứng dụng

- Hệ thống được xây dựng với 4 tác nhân chính bao gồm:

- Người dùng chưa đăng ký

- Tình nguyện viên

- Kiểm duyệt viên

- Quản trị viên (Admin)

- Đối với Người dùng chưa đăng ký

- (1) Người dùng truy cập hệ thống và thực hiện các chức năng cơ bản như: xem chiến dịch, tìm kiếm chiến dịch.

- (2) Khi có nhu cầu tham gia, người dùng thực hiện đăng ký tài khoản.

- (3) Hệ thống tiếp nhận thông tin đăng ký, xử lý và phản hồi kết quả.

- (4) Dữ liệu được lưu trữ phục vụ quản lý người dùng.

- Đối với Tình nguyện viên

- (1) Sau khi đăng nhập, tình nguyện viên cập nhật hồ sơ cá nhân và hồ sơ năng lực (kỹ năng, kinh nghiệm, thời gian rảnh, khu vực).

- (2) Tình nguyện viên thực hiện tìm kiếm, xem và đăng ký tham gia các chiến dịch phù hợp.

- (3) Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, xử lý và phản hồi kết quả đăng ký.

- (4) Hệ thống lưu trữ dữ liệu và kích hoạt module đề xuất (Recommendation System) để:

- Gợi ý chiến dịch phù hợp cho tình nguyện viên dựa trên hồ sơ cá nhân.

- Đồng thời, đưa thông tin của tình nguyện viên vào danh sách đề xuất cho nhà tổ chức/điều phối (gợi ý tình nguyện viên phù hợp cho chiến dịch).

- (5) Tình nguyện viên nhận được các đề xuất cá nhân hóa từ hệ thống, giúp lựa chọn chiến dịch phù hợp nhanh chóng hơn.

- (6) Tình nguyện viên tham gia, theo dõi tiến độ và đánh giá (review) chiến dịch sau khi hoàn thành.

- Đối với Kiểm duyệt viên

- (1) Kiểm duyệt viên đăng nhập hệ thống.

- (2) Tiếp nhận các chiến dịch do người dùng/tổ chức tạo và đang ở trạng thái `cho_duyet`.

- (3) Hệ thống tự động kích hoạt mô-đun AI Trust & Risk Evaluation (Python FastAPI ML Service) để phân tích chiến dịch: trích xuất đặc trưng (feature extraction), chấm điểm độ tin cậy (Trust Score via LightGBM), phát hiện bất thường (Isolation Forest), phân tích rủi ro nội dung (NLP / TF-IDF + Logistic Regression), và sinh giải thích SHAP.

- (4) Kiểm duyệt viên xem bảng điều khiển AI Evaluation: điểm Trust Score (thang 0.0–1.0), mức rủi ro (LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL), danh sách cảnh báo (risk flags), phân tích nội dung (content analysis), đề xuất hành động (APPROVE/APPROVE_WITH_NOTE/REQUEST_ADDITIONAL_INFO/REJECT) và giải thích SHAP từ AI.

- (5) Thực hiện kiểm duyệt nội dung chiến dịch với sự hỗ trợ của kết quả AI, đưa ra quyết định cuối (duyệt, từ chối, yêu cầu bổ sung). Mọi quyết định cuối thuộc về kiểm duyệt viên; AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

- (6) Xử lý phản hồi (feedback) từ người dùng về chiến dịch.

- (7) Quyết định của kiểm duyệt viên được lưu lại để phục vụ vòng lặp cải tiến model (retraining feedback loop).

- (8) Hệ thống xử lý dữ liệu và phản hồi kết quả kiểm duyệt.

- (9) Lưu trữ dữ liệu phục vụ kiểm soát chất lượng hệ thống và cải tiến model AI theo tuần/tháng.

- Đối với Quản trị viên (Admin)

- (1) Admin đăng nhập hệ thống.

- (2) Quản lý toàn bộ dữ liệu hệ thống (người dùng, danh mục, phân quyền).

- (3) Kiểm tra các hoạt động và yêu cầu từ các tác nhân khác.

- (4) Hệ thống xử lý dữ liệu và phản hồi kết quả quản lý.

- (5) Lưu trữ và tổng hợp dữ liệu phục vụ báo cáo.

- Mô tả hoạt động tổng thể

- (1) Các tác nhân gửi yêu cầu đến hệ thống

- (2) Hệ thống tiếp nhận và xử lý

- (3) Module Artificial Intelligence - AI phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định

- (4) Hệ thống phản hồi kết quả

- (5) Dữ liệu được lưu trữ phục vụ quản lý và cải tiến

### Các chức năng cơ bản của hệ thống

- Hệ thống bao gồm các nhóm chức năng chính như sau:

- Người dùng chưa đăng ký

- Đăng ký tài khoản

- Xem chiến dịch

- Tìm kiếm chiến dịch

- Tình nguyện viên

- Đăng kí tài khoản

- Đăng nhập / Đăng xuất

- Quản lý profile cá nhân

- Quản lý hồ sơ năng lực

- Tìm kiếm và xem chiến dịch

- Tham gia chiến dịch

- Review/đánh giá chiến dịch

- Nhận đề xuất chiến dịch (Recommendation System)

- Tạo và quản lý chiến dịch

- Điều phối nhân sự cơ bản

- Kiểm duyệt viên

- Đăng nhập

- Xem chiến dịch

- Tìm kiếm chiến dịch

- Duyệt chiến dịch

- Xử lý phản hồi (feedback)

- Theo dõi nội dung hệ thống

- Quản trị viên (Admin)

- Đăng nhập

- Xem chiến dịch

- Tìm kiếm chiến dịch

- Quản lý người dùng

- Quản lý danh mục hệ thống

- Quản lý phân quyền

- Thống kê

### Mô tả

- Hệ thống "Quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định" là một nền tảng ứng dụng web ba tầng (Frontend – Backend API – ML Service) cho phép kết nối giữa người dùng và các tổ chức tình nguyện, đồng thời tự động hóa quy trình kiểm duyệt và phân công bằng trí tuệ nhân tạo.

- Hệ thống phục vụ 4 nhóm tác nhân với phân quyền riêng biệt: (a) Người dùng chưa đăng ký — truy cập, xem và tìm kiếm chiến dịch công khai; (b) Tình nguyện viên — quản lý hồ sơ, đăng ký và theo dõi chiến dịch, nhận gợi ý cá nhân hóa từ Recommendation System, đồng thời có thể tạo và quản lý chiến dịch của mình; (c) Kiểm duyệt viên — tiếp nhận, kiểm duyệt chiến dịch với sự hỗ trợ của AI Trust & Risk Evaluation, xử lý phản hồi; (d) Quản trị viên — quản lý hệ thống, người dùng, phân quyền và thống kê toàn diện.

- Mô-đun Hệ thống gợi ý (Recommendation System): phân tích đa chiều hồ sơ tình nguyện viên (kỹ năng, kinh nghiệm, vị trí địa lý, khung giờ ưu tiên) và đặc điểm chiến dịch để tính toán mức độ phù hợp, từ đó đề xuất chiến dịch phù hợp cho tình nguyện viên và gợi ý tình nguyện viên phù hợp cho nhà tổ chức. Kết quả đề xuất được cập nhật liên tục khi hồ sơ hoặc chiến dịch thay đổi.

- Mô-đun AI Trust & Risk Evaluation: khi chiến dịch chuyển sang trạng thái `cho_duyet`, Laravel tự động gọi Python FastAPI ML Service. ML Service trích xuất đặc trưng từ 4 nhóm (campaign features, creator features, behavioral features, content quality), chạy LightGBM để sinh Trust Score (0.0–1.0, calibrated bằng Isotonic Regression), chạy Isolation Forest phát hiện bất thường hành vi, chạy NLP/TF-IDF phân tích rủi ro nội dung, sinh giải thích SHAP. Đầu ra là Trust Score, Risk Level, Risk Flags, Recommended Action và SHAP Explanation hiển thị trên giao diện kiểm duyệt viên.

- Luồng trạng thái chiến dịch: `nhap` → `cho_duyet` (kích hoạt ML Evaluation) → ML trả về `evaluated_safe` / `evaluated_warning` / `evaluated_risky` → kiểm duyệt viên quyết định → `da_duyet` / `tu_choi` / yêu cầu bổ sung → `dang_dien_ra` → `hoan_thanh` (dữ liệu đưa vào feedback loop retrain model).

- Vòng lặp cải tiến (Continuous Improvement): quyết định của kiểm duyệt viên (duyệt/từ chối/overrode) được lưu vào bảng `evaluation_training_labels`. Định kỳ (tuần/tháng), model LightGBM được retrain với dữ liệu mới có nhãn thực tế, sau đó so sánh hiệu năng với model hiện tại qua MLflow và promote model tốt hơn lên production. Tỉ lệ đồng thuận ML–KDV (agreement rate) được theo dõi liên tục như chỉ số chất lượng hệ thống.

### Các công nghệ ràng buộc

- Kỹ thuật phát triển

- Nền tảng: Ứng dụng web (Web-based Application)

- Kiến trúc: Client – Server

- Công nghệ sử dụng

- Frontend: Vue.js 3 (Composition API)

- Backend chính: PHP + Laravel 12 Framework (RESTful API, Gateway đến ML Service)

- ML Service: Python + FastAPI (cổng 8001) — phục vụ đánh giá độ tin cậy & rủi ro chiến dịch

- Cơ sở dữ liệu: MySQL (dùng chung giữa Laravel và ML Service, ML Service chỉ có quyền đọc)

- API: RESTful API

- Recommendation System: Tính toán gợi ý chiến dịch phù hợp cho tình nguyện viên

- AI Trust & Risk Evaluation: Mô-đun ML-based hỗ trợ kiểm duyệt chiến dịch

- Các thư viện và công cụ ML/AI

- LightGBM v4.4.0: Gradient Boosting model cho Campaign Trust Score và Volunteer Trust Score

- scikit-learn: Isolation Forest (phát hiện bất thường), Logistic Regression (phân tích rủi ro nội dung - TF-IDF), Isotonic Regression (probability calibration)

- SHAP: Giải thích kết quả AI (feature contribution, TreeExplainer)

- MLflow: Theo dõi thí nghiệm, quản lý phiên bản model (Model Registry)

- Pydantic v2: Validation dữ liệu đầu vào/đầu ra của ML Service

- pandas / numpy: Xử lý dữ liệu và feature engineering

- Quy trình phát triển

- Áp dụng phương pháp Agile với mô hình Scrum

- Môi trường triển khai

- Trình duyệt web: Chrome, Firefox

- Server: XAMPP / Apache (Laravel)

- Containerization: Docker + docker-compose (cho ML Service và MLflow Server)

- Công cụ phát triển: VSCode, GitHub

- Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

## Định nghĩa Scrum

- Scrum là một khuôn khổ phát triển phần mềm thuộc phương pháp Agile, được sử dụng rộng rãi trong việc quản lý và phát triển các dự án phần mềm phức tạp. Scrum cho phép nhóm phát triển làm việc theo từng vòng lặp ngắn (Sprint), giúp nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi và cải tiến liên tục sản phẩm.

- Scrum tập trung vào việc chia nhỏ công việc, tăng cường giao tiếp giữa các thành viên và đảm bảo tiến độ dự án thông qua các mốc thời gian rõ ràng.

### Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### The artifacts

- Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

- Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

- Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### Process (Quá trình)

Hình 1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

## Kế hoạch tổng thể

Bảng 2: Master Plan (Tiến trình Scrum)

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 5 ngày | 12/03/2026 | 16/03/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 3 ngày | 12/03/2026 | 14/03/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 2 ngày | 15/03/2026 | 16/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 6 ngày | 17/03/2026 | 24/03/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 17/03/2026 | 17/03/2026 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 5 ngày | 18/03/2026 | 22/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 49 ngày | 25/03/2026 | 12/05/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 14 ngày | 25/03/2026 | 16/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 14 ngày | 17/04/2026 | 12/05/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 1 ngày | 13/05/2026 | 13/05/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 2 ngày | 14/05/2026 | 15/05/2026 |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | Huỳnh Hải Thiên Trần Huệ Chi |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Huỳnh Như Quốc Dương Ngọc Xuân Mai Kiều Phước Thịnh Nguyễn Minh Hoàng |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Trần Ngọc Huy |

### Phi nhân lực

Bảng 4: Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 | Đáp ứng lập trình, chạy hệ thống | 12/03/2026 |
| 2 | PHP (Laravel 12) | Backend Framework | Yes | 1 | Xây dựng backend hệ thống | 15/03/2026 |
| 3 | MySQL | Database | Yes | 1 | Lưu trữ và quản lý dữ liệu | 18/03/2026 |
| 4 | VueJS 3 | Frontend Framework | Yes | 1 | Xây dựng giao diện người dùng | 20/03/2026 |
| 5 | VSCode | Development Tool | Yes | 5 | Hỗ trợ lập trình | 12/03/2026 |
| 6 | GitHub | Version Control | Yes | 1 | Quản lý mã nguồn | 06/04/2026 |
| 7 | XAMPP | Local Server | Yes | 1 | Môi trường chạy hệ thống | 15/03/2026 |
| 8 | Web Browser | Testing | Yes | 5 | Kiểm thử hệ thống | 20/03/2026 |
| 9 | Python 3.11+ | ML Service Language | Yes | 1 | Triển khai ML Service (FastAPI) | 20/03/2026 |