ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----🙞🙞🕮🙜🙜-----

Tên đề tài:

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ     VÀ ĐIỀU PHỐI NGUỒN LỰC TÌNH NGUYỆN VIÊN TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP MÔ HÌNH HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

(REFLECTION DOCUMENT)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S.  Huỳnh Hải Thiên

Th.S. Trần Huệ Chi

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Huỳnh Như Quốc	-	28211106754

- Trần Ngọc Huy	-	28211352305

- Dương Ngọc Xuân Mai	-	28203503086

- Kiều Phước Thịnh	-	28219101715

- Nguyễn Minh Hoàng	-	28211126155

Đà Nẵng, 5 - 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Tên dự án | Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 12/03/2026 | Thời gian kết thúc | 15/05/2026 |  |
| Khoa | Khoa Công Nghệ Thông Tin |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | - Th.S. Huỳnh Hải Thiên - Sđt: 0905831177 - Email: thienhh@techzen.vn - Th.S. Trần Huệ Chi - Sđt: 0983751077 - Email: tranhuechidt@gmail.com |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Trần Ngọc Huy Email: tranngochuy5@ dtu.edu.vn SĐT: 0373462209 |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Trần Ngọc Huy | tranngochuy5@ dtu.edu.vn |  | 0373462209 |
| Thành viên nhóm | Huỳnh Như Quốc | huynhnhuquoc@dtu.edu.vn |  | 0777960369 |
|  | Dương Ngọc Xuân Mai | duongnxuanmai@dtu.edu.vn |  | 0708043747 |
|  | Kiều Phước Thịnh | kieuphuocthinh@dtu.edu.vn |  | 0896042307 |
|  | Nguyễn Minh Hoàng | nguyenminhhoang21@dtu.edu.vn |  | 0799347721 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Reflection Document |  |  |
| Tác giả | Nguyễn Minh Hoàng |  |  |
| Vai trò | Thành viên |  |  |
| Ngày | 13/05/2026 | Tên tệp: | SCI_SE_13.ProjectReflection.docx |
| URL |  |  |  |
| Truy cập | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| 1.0 | Nguyễn Minh Hoàng | 13/05/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Nguyễn Minh Hoàng | 13/05/2026 | Hoàn thiện tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GVHD | Th.S. Huỳnh Hải Thiên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Th.S. Trần Huệ Chi | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Chủ sở hữu | Trần Ngọc Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Scrum master | Trần Ngọc Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Thành Viên | Huỳnh Như Quốc | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Dương Ngọc Xuân Mai | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Kiều Phước Thịnh | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Nguyễn Minh Hoàng | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |

- MỤC LỤC

1 MỤC TIÊU	1

2 ĐÁNH GIÁ	1

2.1 Những điều đã làm được	1

2.2 Những điều chưa làm được	2

3 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN	2

3.1 Thuận lợi	2

3.2 Khó khăn	2

4 BÀI HỌC KINH NGHIỆM	3

# MỤC TIÊU

- Nắm vững các tiêu chuẩn và kỹ năng để cung cấp phần mềm đáp ứng đúng nhu cầu thực tế.

- Phát triển và tối ưu hóa tính năng của sản phẩm dựa trên nhu cầu, trải nghiệm của người sử dụng.

- Áp dụng phương pháp Scrum vào công việc để đảm bảo quy trình làm việc minh bạch, linh hoạt và hiệu quả.

- Theo dõi, kiểm soát và điều hành dự án một cách khoa học, tối ưu hóa tài nguyên và thời gian.

- Đảm bảo toàn bộ dự án đạt được hiệu suất cao nhất từ khâu lên ý tưởng đến khi bàn giao sản phẩm.

# ĐÁNH GIÁ

## Những điều đã làm được

- Sử dụng các ngôn ngữ lập trình đã học cùng các công cụ quản lý và thiết kế dự án.

- Lập kế hoạch chi tiết từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc dự án.

- Tuân thủ và áp dụng quy trình Scrum vào thực tế công việc.

- Hoàn thành việc viết các tài liệu liên quan đến dự án.

- Thực hiện phân tích, thiết kế và lập trình đồng thời, giúp việc phân chia công việc dễ dàng hơn.

- Gặp gỡ giáo viên hướng dẫn để tìm ra vấn đề và giải pháp giải quyết.

- Hoàn thành các hạng mục theo đúng lịch trình của dự án.

- Học được cách giao tiếp và phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành tốt dự án.

## Những điều chưa làm được

- Sự phối hợp và giao tiếp giữa các thành viên ở giai đoạn đầu chưa thực sự nhịp nhàng, dẫn đến mất nhiều thời gian hơn để thống nhất ý kiến và giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các tình nguyện viên hoặc người quản lý thực tế để thu thập phản hồi khách quan, dẫn đến một vài tính năng chưa thực sự sát với thói quen và nhu cầu của người sử dụng.

- Quá trình kiểm chứng chủ yếu tập trung vào các chức năng chính, dẫn đến việc chưa phủ sóng hết các kịch bản lỗi (edge cases) hoặc các tình huống người dùng thao tác bất thường.

# THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

## Thuận lợi

- Ngay từ đầu, nhóm đã xác định đúng đắn và thực hiện tốt các mục tiêu cũng như phạm vi công việc, giúp định hướng chính xác cho toàn bộ quá trình phát triển hệ thống.

- Nhóm đã cố gắng duy trì tiến độ làm việc ổn định, hoàn thành khối lượng công việc đề ra với tỷ lệ lên tới 98% theo đúng mục tiêu ban đầu được đề ra

- Mặc dù là một phương pháp mới, nhóm đã nhanh chóng làm quen, hiểu rõ và vận hành quy trình Scrum hiệu quả, giúp tăng tính linh hoạt và sự phối hợp giữa các thành viên.

## Khó khăn

- Khối lượng công việc nhiều dẫn đến việc ghi chép và cập nhật các tài liệu kỹ thuật ở một số giai đoạn chưa thật sự đầy đủ và kịp thời.

- Ở giai đoạn đầu, nhóm chưa tận dụng tối đa các tiện ích từ công cụ quản lý dự án, dẫn đến việc theo dõi tiến độ chưa thực sự trực quan.

- Có những thời điểm một số thành viên phải chịu áp lực công việc lớn hơn do các module chuyên môn phức tạp hơn dự kiến ban đầu.

- Nhóm không có đủ lực lượng và thời gian để tổ chức kiểm thử quy mô lớn (như nhờ nhiều người dùng thử cùng lúc), dẫn đến việc đánh giá độ ổn định của hệ thống chưa đạt mức tối đa.

# BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Học được cách sắp xếp lịch trình cá nhân hợp lý giữa việc học tập trên lớp, thời gian cá nhân và tiến độ của nhóm để tránh bị quá tải.

- Nắm vững và sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ ngay từ ngày đầu sẽ giúp kiểm soát khối lượng công việc và tiến độ tốt hơn.

- Cần phân chia nhiệm vụ công bằng hơn, chú ý hỗ trợ chéo giữa các thành viên để không bị quá tải khi làm các phần việc khó

- Việc ghi chép, cập nhật tài liệu cần được xem là một nhiệm vụ bắt buộc trong mỗi giai đoạn để tránh tình trạng dồn việc về cuối dự án.

- Luôn sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi, không cứng nhắc bám theo kế hoạch ban đầu khi có những yếu tố thực tế tác động đến dự án.

- Luôn trân trọng những đóng góp của từng thành viên, duy trì không khí làm việc tích cực và hỗ trợ lẫn nhau khi có người gặp áp lực hoặc khó khăn.