ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----🙞🙞🕮🙜🙜-----

Tên đề tài:

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ     VÀ ĐIỀU PHỐI NGUỒN LỰC TÌNH NGUYỆN VIÊN TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP MÔ HÌNH HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

(PROJECT TEST PLAN DOCUMENT)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S.  Huỳnh Hải Thiên

Th.S. Trần Huệ Chi

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Huỳnh Như Quốc	-	28211106754

- Trần Ngọc Huy	-	28211352305

- Dương Ngọc Xuân Mai	-	28203503086

- Kiều Phước Thịnh	-	28219101715

- Nguyễn Minh Hoàng	-	28211126155

Đà Nẵng, 5 - 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Tên dự án | Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 12/03/2026 | Thời gian kết thúc | 15/05/2026 |  |
| Khoa | Khoa Công Nghệ Thông Tin |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | - Th.S. Huỳnh Hải Thiên - Sđt: 0905831177 - Email: thienhh@techzen.vn - Th.S. Trần Huệ Chi - Sđt: 0983751077 - Email: tranhuechid@gmail.com |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Trần Ngọc Huy Email: tranngochuy5@ dtu.edu.vn SĐT: 0373462209 |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Trần Ngọc Huy | tranngochuy5@ dtu.edu.vn |  | 0373462209 |
| Thành viên nhóm | Huỳnh Như Quốc | huynhnhuquoc@dtu.edu.vn |  | 0777960369 |
|  | Dương Ngọc Xuân Mai | duongnxuanmai@dtu.edu.vn |  | 0708043747 |
|  | Kiều Phước Thịnh | kieuphuocthinh@dtu.edu.vn |  | 0896042307 |
|  | Nguyễn Minh Hoàng | nguyenminhhoang21@dtu.edu.vn |  | 0799347721 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Test Plan Document |  |  |
| Tác giả | Kiều Phước Thịnh |  |  |
| Vai trò | Thành viên |  |  |
| Ngày | 03/04/2026 | Tên tệp: | SCI_SE _07_ProjectTestPlan.docx |
| URL |  |  |  |
| Truy cập | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| 1.0 | Kiều Phước Thịnh | 03/04/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Kiều Phước Thịnh | 20/04/2026 | Hoàn thiện tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GVHD | Th.S. Huỳnh Hải Thiên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Th.S. Trần Huệ Chi | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Chủ sở hữu | Trần Ngọc Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Scrum master | Trần Ngọc Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Thành Viên | Huỳnh Như Quốc | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Dương Ngọc Xuân Mai | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Kiều Phước Thịnh | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Nguyễn Minh Hoàng | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |

Mục Lục

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1.	Mục Tiêu	1

1.2.	Phạm Vi Tài Liệu	1

1.3.	Thuật Ngữ Tài Liệu Viết Tắt	1

1.4.	Tài Liệu Tham Khảo	2

1.5.	Các Mức Kiểm Thử	2

2.	CHI TIẾT	3

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	3

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	3

2.3.	Các chức năng không được kiểm thử	3

2.4.	Các tài liệu	3

2.5.	Lịch trình kiểm thử	4

2.5.1.	Sprint 1	4

2.5.2.	Sprint 2	7

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	8

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	10

4.1.	Phần cứng và phần mềm	10

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	10

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	11

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Thuật Ngữ Tài Liệu Viết Tắt	1

Bảng 2. Lịch trình kiểm thử Sprint 1	4

Bảng 3. Lịch trình kiểm thử Sprint 2	7

Bảng 5. Môi trường yêu cầu	10

Bảng 6. Các công cụ hỗ trợ	10

Bảng 7. Vai trò và trách nhiệm	11

- GIỚI THIỆU

  - Mục Tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm Vi Tài Liệu

Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 của dự án: “Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định”.

Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog

  - Thuật Ngữ Tài Liệu Viết Tắt

Bảng 1. Thuật Ngữ Tài Liệu Viết Tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| AI | 2.2;2.5.2 | Trí Tuệ Nhân Tạo |

  - Tài Liệu Tham Khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các Mức Kiểm Thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng ký.

- Đăng nhập.

- Xem chiến dịch.

- Tìm kiếm chiến dịch.

- Xem chi tết chiến dịch.

- Quản lý Profile.

- Quản lý hồ sơ năng lực.

- Quản lý chiến dịch.

- Tham gia chiến dịch.

- Recommendation chiến dịch.

- Recommendation tình nguyện viên.

- Duyệt chiến dịch.

- Xử lý feedback.

- DashBoard kiểm duyệt viên

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Quản lý người dùng

- Quản lý phân quyền

- Quản lý danh mục

- DashBoard Admin

- AI - Xác minh chiến dịch tự động

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

Bảng 2. Lịch trình kiểm thử Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 25/03/2026 | 16/04/2026 | 98 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 4 | Thịnh |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 38 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử đăng ký | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | Thiết kế trường kiểm thử đăng nhập | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử xem chiến dịch | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử tìm kiếm chiến dịch | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Thiết kế trường kiểm thử xem chi tiết chiến dịch | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử quản lý Profile | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử quản lý hồ sơ năng lực | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | Thiết kế trường kiểm thử quản lý chiến dịch | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử tham gia chiến dịch | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Recommendation chiến dịch. | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Recommendation tình nguyện viên | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Duyệt chiến dịch | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Xử lý feedback. | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | Thiết kế trường kiểm thử DashBoard kiểm duyệt viên | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Review All TestCase Spint 1 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 10 | All Team |
| 1.3 | Testing | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 28 |  |
|  | Kiểm tra đăng ký | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Kiểm tra đăng nhập | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Kiểm tra xem chiến dịch | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Kiểm tra tìm kiếm chiến dịch | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Kiểm tra xem chi tiết chiến dịch | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | Kiểm tra quản lý Profile | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | Kiểm tra quản lý hồ sơ năng lực | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra quản lý chiến dịch | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra tham gia chiến dịch | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Kiểm tra kiểm thử Recommendation chiến dịch. | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Kiểm tra kiểm thử Recommendation tình nguyện viên | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Kiểm tra kiểm thử Duyệt chiến dịch | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | Kiểm tra kiểm thử Xử lý feedback. | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Kiểm tra DashBoard kiểm duyệt viên | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Huy |
| 1.4 | Re-testing | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 28 |  |
|  | Kiểm tra lại đăng ký | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | Kiểm tra lại đăng nhập | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra lại xem chiến dịch | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Kiểm tra lại tìm kiếm chiến dịch | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Kiểm tra lại xem chi tiết chiến dịch | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Kiểm tra lại quản lý Profile | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Kiểm tra lại quản lý hồ sơ năng lực | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | Kiểm tra lại quản lý chiến dịch | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra lại tham gia chiến dịch | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Kiểm tra kiểm thử Recommendation chiến dịch. | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Kiểm tra kiểm thử Recommendation tình nguyện viên | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Kiểm tra kiểm thử Duyệt chiến dịch | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra kiểm thử Xử lý feedback. | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | Kiểm tra DashBoard kiểm duyệt viên | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Hoàng |

    - Sprint 2

Bảng 3. Lịch trình kiểm thử Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 17/04/2026 | 12/05/2026 | 44 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 4 | Mai |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 24/04/2026 | 26/04/2026 | 20 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý người dùng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý phân quyền | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý danh mục | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Dashboard Admin | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho AI - Xác minh chiến dịch tự động. | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Review All TestCase Spint 2 | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 10 | All team |
| 1.3 | Testing | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 10 |  |
|  | Kiểm tra Quản lý người dùng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Kiểm tra Quản lý phân quyền | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra Quản lý danh mục | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Quốc |
|  | Kiểm tra Dashboard Admin | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Mai |
|  | Kiểm tra AI - Xác minh chiến dịch tự động. | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Thịnh |
| 1.4 | Re-testing | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 10 |  |
|  | Kiểm tra lại Quản lý người dùng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Kiểm tra lại Quản lý phân quyền | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Huy |
|  | Kiểm tra lại Quản lý danh mục | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Quốc |
|  | Kiểm tra lại Dashboard Admin | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Mai |
|  | Kiểm tra lại AI - Xác minh chiến dịch tự động. | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Thịnh |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Tất cả các trường hợp kiểm thử phải được thực hiện đầy đủ theo đúng kế hoạch và phạm vi đã xác định.

- Không còn các lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến hệ thống, chỉ còn lại những lỗi nhỏ hoặc lỗi có thể chấp nhận được.

- Kết quả kiểm thử phải cho thấy hệ thống đáp ứng yêu cầu chất lượng và có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

- Tiến độ kiểm thử cần được bảo đảm hoàn thành đúng thời gian đã đặt ra.

- Báo cáo kiểm thử, kết quả đánh giá và thống kê lỗi phải được tổng hợp đầy đủ trước khi kết thúc kiểm thử.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

Bảng 5. Môi trường yêu cầu

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | CPU Intel Core i3 hoặc tương đương trở lên; RAM tối thiểu 8GB; SSD còn trống tối thiểu 10GB | Windows 10/11; XAMPP hỗ trợ PHP 8.x; trình duyệt Chrome, Edge hoặc Firefox phiên bản mới |

  - Các công cụ hỗ trợ

Bảng 6. Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2016 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2016 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2016 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

Bảng 7. Vai trò và trách nhiệm

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Trần Ngọc Huy | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Huỳnh Như Quốc Trần Ngọc Huy Dương Ngọc Xuân Mai Kiều Phước Thịnh Nguyễn Minh Hoàng | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Huỳnh Như Quốc Trần Ngọc Huy Dương Ngọc Xuân Mai Kiều Phước Thịnh Nguyễn Minh Hoàng | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |