ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----🙞🙞🕮🙜🙜-----

Tên đề tài:

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ     VÀ ĐIỀU PHỐI NGUỒN LỰC TÌNH NGUYỆN VIÊN TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP MÔ HÌNH HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

(MEETING REPORT)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S.  Huỳnh Hải Thiên

Th.S. Trần Huệ Chi

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Huỳnh Như Quốc	-	28211106754

- Trần Ngọc Huy	-	28211352305

- Dương Ngọc Xuân Mai	-	28203503086

- Kiều Phước Thịnh	-	28219101715

- Nguyễn Minh Hoàng	-	28211126155

Đà Nẵng, 5 - 2026

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 12/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 12/03/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiều Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận về ý tưởng.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận về ý tưởng | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của giáo viên |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 12/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 12h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 15/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 15/03/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Huệ Chi

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận về ý tưởng.

- Xây dựng proposal document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận ý tưởng | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng proposal | Huỳnh Như Quốc | Cuộc hop cuối cùng |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 15/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 12h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Huệ Chi	Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 16/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h30

Họp tại: 06 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/03/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Mentor : ThS. Huỳnh Hải Thiên

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Làm quen môi trường và quy trình.

- Đánh giá proposal document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Làm quen môi trường và quy trình | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá proposal document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 16/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h30 cùng ngày.

Mentor 	Scrum Master	Người lập biên bản

Huỳnh Hải Thiên	Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 17/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h30

Họp tại: 06 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/03/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Mentor : ThS. Huỳnh Hải Thiên

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Làm quen Agile thực chiến, Scrum vận hành chi tiết – Vận hành dự án Techkan.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Làm quen Agile thực chiến, Scrum vận hành chi tiết – Vận hành dự án Techkan | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 17/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h30 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Huỳnh Hải Thiên	Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 18/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h30

Họp tại: 06 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Approval: 18/03/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Mentor : ThS. Huỳnh Hải Thiên

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng.

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Tạo dự án trên Techkan.

- Xây dựng Project Plan document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Tạo dự án trên Techkan. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng Project Plan document | Huỳnh Như Quốc | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 18/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h30 cùng ngày.

Mentor	Scrum Master	Người lập biên bản

Huỳnh Hải Thiên	Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 20/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 06 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/03/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Tạo tài liệu Kickoff dự án

- Thảo luận và đánh giá project plan document.

- Xây dựng user story document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Tạo tài liệu Kickoff dự án | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và đánh giá project plan document | Tất cả thành viên | 20/03/2026 |
| Xây dựng user story document | Trần Ngọc Huy | 20/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 20/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h30 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 21/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h30

Họp tại: Google Meet, thành phố Đà Nẵng

Approval: 21/03/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và tạo product backlog document.

- Thảo luận và chỉnh sửa project plan document và user story document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và tạo product backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa project plan document và user story document | Tất cả thành viên | 21/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 21/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 23/03/2021, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại:  03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 23/03/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Tạo tài liệu Database.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Tạo tài liệu Database | Nguyễn Minh Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 23/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 24/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: 03 Quang Trung, Google meet, thành phố Đà Nẵng

Approval: 24/03/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Chỉnh sửa sprint backlog document.

- Chỉnh sửa database design document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Chỉnh sửa sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa database design document | Tất cả thành viên | 23/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 23/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 25/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 25/03/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và chỉnh sửa architecture và database design.

- Họp kế hoạch sprint 1.

- Tạo Sprint Backlog 1.

- Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và chỉnh sửa database design | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Họp kế hoạch sprint 1 | Tất cả thành viên | 25/03/2026 |
| Tạo Sprint Backlog 1 | Huỳnh Như Quốc | Cuộc họp tiếp theo |
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | Kiều Phước Thịnh | 27/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 25/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 27/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 8h00

Họp tại:  03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/03/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Huệ Chi

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá sprint backlog document.

- Đánh giá database design document.

- Thảo luận sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá sprint backlog 1 document | Giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá database design document | Giáo viên hướng dẫn | 27/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 27/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h30 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Huệ Chi	Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Sprint 1	  	Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn                                 lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 28/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 8h00

Họp tại:  03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 28/03/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Mentor: ThS. Huỳnh Hải Thiên

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Xây dựng sprint 1		- Xây dựng GUI.

- Design sprint 1 interface.	- Xây dựng test plan document.

- Xây dựng prototype.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng sprint 1 | Nguyễn Minh Hoàng Huỳnh Như Quốc | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 1 interface | Huỳnh Như Quốc | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Kiều Phước Thịnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Trần Ngọc Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Dương Ngọc Xuân Mai | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 28/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h30 cùng ngày.

Mentor	Scrum Master	Người lập biên bản

Huỳnh Hải Thiên	Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 31/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 31/03/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận test case.

- Chỉnh sửa test plan document.

- Đánh giá interface.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 31/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 01/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 01/04/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Design test case for User Interface Sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case for User Interface Sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 01/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 02/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 02/04/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và đánh giá test case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | 02/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 02/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 03/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 8h00

Họp tại: 06 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Approval: 03/04/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Mentor: ThS. Huỳnh Hải Thiên

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Phân công Tast cho Sprint Backlog 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Phân công Task cho Sprint Backlog 1. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 03/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Mentor 	Scrum Master	Người lập biên bản

Huỳnh Hải Thiên	Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 06/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 06/04/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và chỉnh sửa code.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và chỉnh sửa code. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 06/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 10/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 06 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Approval: 10/04/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Huệ Chi

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review chức năng.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review chức năng | Tất cả thành viên | 10/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 10/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Huệ Chi	Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 11/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 11/04/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Tích hợp code.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Tích hợp code | Tất cả thành viên | 11/04/2026 |
| Chỉnh sửa test case | Kiều Phước Thịnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 11/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 15h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 12/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 12/04/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và phân Task Testing.

- Thực hiện Testing.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và phân Task Testing | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thực hiện Testing | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 12/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 13/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 13/04/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và thực hiện chỉnh sửa code Sprint 1.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và thực hiện chỉnh sủa code Sprint 1 | Tất cả thành viên | 14/04/2026 |
| Chỉnh sửa test case | Huỳnh Như Quốc | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 13/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 15/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 15/04/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Re-testing sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Re-testing sprint 1 | Tất cả thành viên | 15/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 15/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Release Sprint 1 				Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều  phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp

mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 16/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/04/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Huệ Chi

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Release Sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review chức năng | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 16/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Huệ Chi	Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 17/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/04/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Mentor: ThS. Huỳnh Hải Thiên

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review chức năng.

- To plan for startup Sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review chức năng. | Tất cả thành viên | 17/04/2026 |
| To plan for startup Sprint 2 | Tất cả thành viên | 19/02/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 17/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Huỳnh Hải Thiên	Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Sprint 2			Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 17/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 8h00

Họp tại:  03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/04/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Mentor: ThS. Huỳnh Hải Thiên

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Xây dựng sprint 2.

- Review chức năng.

- Tạo Sprint Backlog 2.

- Xây dựng test plan document cho Sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng sprint 2 | Tất cả thành viên | 17/04/2026 |
| Review chức năng | Tất cả thành viên | 17/04/2026 |
| Tạo Sprint Backlog 2 | Huỳnh Như Quốc | 18/04/2026 |
| Xây dựng test plan document cho Sprint 2 | Dương Ngọc Xuân Mai | 19/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 17/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

Mentor 	Scrum Master	Người lập biên bản

Huỳnh Hải Thiên	Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 20/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/04/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và phân Task Design User Interface for Sprint 2.

- Chỉnh sửa test plan document.

- Đánh giá Sprint Backlog 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và phân Task Design User Interface for Sprint 2. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Sprint Backlog 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 20/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 23/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 23/04/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review All User Interface of Sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review All User Interface of Sprint 2. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 23/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 24/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 06 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Approval: 24/04/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Mentor: ThS. Huỳnh Hải Thiên

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Design test case.

- Review chức năng Sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case Sprint 2 và phân task test case Sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Review chức năng Sprint 1 | Tất cả thành viên | 24/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 24/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Mentor 	Scrum Master	Người lập biên bản

Huỳnh Hải Thiên	Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 26/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 8h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 26/04/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá Test Case.

- Review all test case of Sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá Test Case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Review all test case of Sprint 2 | Tất cả thành viên | 26/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 26/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 27/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/04/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Phân chia task coding cho Sprint 2.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Phân chia task coding cho Sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Huỳnh Như Quốc | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 27/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 9h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 29/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 29/04/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận hướng phát triển AI.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận hướng phát triển AI | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Dương Ngọc Xuân Mai | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 29/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 06/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 06/05/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Tích hợp code.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Tích hợp code | Tất cả thành viên | 06/05/2026 |
| Chỉnh sửa test case | Huỳnh Như Quốc | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 06/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 08/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 08/05/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Huệ Chi

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và phân chia task Testing for Sprint 2.

- Review chức năng.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và phân chia task Testing for Sprint 2 | Tất cả thành viên | 08/05/2026 |
| Review chức năng | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 08/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Huệ Chi	Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 09/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 09/05/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Phân chia task Fix Bug for Sprint 2.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Phân chia task Fix Bug for Sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Kiều Phước Thịnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 09/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 11/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 11/05/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Re-testing sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Re-testing sprint 2 | Tất cả thành viên | 11/05/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 11/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

Release Sprint 2 		Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 12/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 12/05/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Mentor: ThS. Huỳnh Hải Thiên

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Release Sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 12/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Mentor 	Scrum Master	Người lập biên bản

Huỳnh Hải Thiên	Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai

ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----🙞🙞🕮🙜🙜-----

Tên đề tài:

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ     VÀ ĐIỀU PHỐI NGUỒN LỰC TÌNH NGUYỆN VIÊN TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP MÔ HÌNH HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

(MEETING REPORT)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S.  Huỳnh Hải Thiên

Th.S. Trần Huệ Chi

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Huỳnh Như Quốc	-	28211106754

- Trần Ngọc Huy	-	28211352305

- Dương Ngọc Xuân Mai	-	28203503086

- Kiều Phước Thịnh	-	28219101715

- Nguyễn Minh Hoàng	-	28211126155

Đà Nẵng, 5 – 2026

Project’s Meeting                   Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định

Ngày họp: 13/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 8h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 13/05/2026

Ghi lại bởi: Dương Ngọc Xuân Mai

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Huệ Chi

- Nhóm trưởng: Trần Ngọc Huy

- Thành viên:

- Dương Ngọc Xuân Mai

- Huỳnh Như Quốc

- Nguyễn Minh Hoàng

- Kiểu Phước Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Sprint review.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá các product backlog đã Pass Đánh giá các product backlog đã Fail | Giáo viên hướng dẫn | Góp ý của giáo viên hướng dẫn và các thành viên |
| Thảo luận giải pháp | Tất cả thành viên | Có sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn |
| Thực hiện | Tất cả thành viên | Bổ sung các công việc cụ thể cho các cá nhân được thể hiện trong Sprint Backlog |
| Lập biên bản cuộc họp | Dương Ngọc Xuân Mai | 05/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h30 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Huệ Chi	Trần Ngọc Huy	Dương Ngọc Xuân Mai